Владислав Миночкин ИСП231

Программа складского учёта

Блоки работ:

- Объект проектирования

- Круг пользователей / роли

- Основные функции

- Платформа реализации

- Технологический стек

- Архитектура и компоненты

- Взаимодействия и потоки данных

- Нефункциональные требования

- Этапы внедрения и календарный план

- Сроки и ресурсы

- Ожидаемый эффект и результаты

- Риски и ограничения

- Метрики и критерии успеха

- Система складского учёта: учёт запасов, приёмка, размещение, перемещение, сборка, отгрузка, инвентаризация, отчёты.

- Кладовщик, менеджер склада, администратор, поставщики/логисты, аналитики.

- Приёмка и размещение товара, учёт остатков, перемещение внутри склада, комплектование заказов, отгрузка, инвентаризация, штрихкодирование, уведомления, отчёты и аналитика.

- Веб-платформа: Django в роли бекенда + Streamlit для аналитики/дашбордов.

- Язык: Python

Backend: Django

Аналитика: Streamlit

База данных: PostgreSQL

Кэш: Redis

Очереди: Kafka

библиотеки: Pandas (и NumPy)

- Веб-интерфейс (Django), API-слой, PostgreSQL, модули: авторизации, регистрации поступлений, учёт запасов, сборки/отгрузки, уведомления, отчетность, административная панель, модуль штрихкодирования; аналитика — Streamlit.

- UI → регистрации/приём → PostgreSQL; обновления запасов → Redis; уведомления через Kafka; отчёты/аналитика через Streamlit.

- Безопасность и аудит; масштабируемость; доступность; надёжность; резервное копирование; соответствие данным.

- Анализ требований (пример: 2 дня); Выбор стека (2 дня); Проектирование компонентов (3 дня); Подготовка окружения (2 дня); Тестирование (3 дня); Обучение и запуск (3 дня). Всего ~15 рабочих дней.

- Команда: аналитик, архитектор, 2 разработчика Django/Streamlit, тестировщик. Срок: ~15 рабочих дней. Резерв на риски: 10–20%.

- Прозрачность запасов, снижение ошибок учёта, ускорение операций улучшение управленческих и операционных отчетов.

- Задержки интеграций, миграция данных, совместимость оборудования, требования к безопасности и доступу, зависимость от сети

- Точность учёта запасов; доля инвентаризаций без отклонений; время обработки операций; скорость формирования отчетов; доля заказов в срок.

Обоснования

Язык разработки: Python

Быстрая разработка, единый язык для бэкенда и анализа данных; богата экосистема для обработки данных и интеграций.

Backend: Django

Зрелый фреймворк с встроенной аутентификацией, админкой, миграциями и ORM; легко создавать модули учёта, приемки, отгрузки и уведомлений. Безопасность и масштабируемость «из коробки».

Аналитика/дашборды: Streamlit

Быстрые интерактивные панели и отчёты по запасам и операциям. Проблема: не полноценное многопользовательское приложение — лучше разместить как отдельный сервис за прокси/ACL.

База данных: PostgreSQL

Надёжная транзакционная БД с ACID, хорошая производительность и расширяемость; идеально подходит для учёта запасов и связей между сущностями.

Кэш/сессии: Redis

Быстрый in-memory кэш и хранение сессий; ускоряет оперативные операции и очереди задач. Требуется резервировать данные в основной БД.

Очереди/сообщения: Kafka

Надёжный поток событий между модулями (приёмка, учёт, уведомления, отчёты); масштабируемость и устойчивость к сбоям.

Аналитика данных: Pandas (и NumPy)

Стандарт для подготовки данных и расчётов перед визуализацией и формированием отчетов.

Окружение и развёртывание

Docker/Compose для локальной разработки; возможность перехода к Kubernetes в проде для масштабирования.

Безопасность и доступ

Роли и аутентификация в Django; HTTPS, аудит действий, контроль доступа к API.

Архитектура и развитие

Старт с монолитным Django-ядром; по мере роста можно вынести аналитику (Streamlit) и критичные модули в отдельные сервисы (микросервисы) или сервис-масштабирование.

Наглядная архитектура: